Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i elektrycznymi związanymi z realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3, 59-420 Bolków do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. NR 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj. w szczególności:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                       z projektem , przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym również zgodności                 z zasadami BHP                                                                                                                                           – bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w ich realizacji                                                                                                                                                       – kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu, pod względem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej                  z prowadzonych robót.                                                                                                                              Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić notatkę służbową:                                                               – sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie                                                                                                                                                  – sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających                                         – uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych                                                                                         - rozstrzyganie sporów o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót                          – udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych                                                                                                                                                              – przygotowanie i udział w czynnościach odbioru  obiektu                                                                   – potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcie wad                                                                - kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym potwierdzenie dokumentów Zamawiającego związanych z rozliczeniem środków na realizację zadania.

Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:                                                                                                                                                               - finalizacja zadań wynikających z zakończenia robót budowlanych                                                                   - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek                                     – odbiór wykonywanych robót z usunięciem wad i usterek                                                                                       - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów                                             – udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.

…..................................................................                            …................................................

( miejscowość data )                                                                         podpis